QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH "GREENMART LOYALTY"

A — Thiết kế vận hành Scrum

1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, gồm 4 Sprint trong 8 tuần. Thời gian này giúp đội thường xuyên kiểm tra kết quả và tiếp nhận phản hồi

2. Phân công vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog, xác định và sắp xếp ưu tiên. |
| Scrum Master | Hướng dẫn Scrum, hỗ trợ loại bỏ trở ngại. |
| Development Team | Phân tích, lập trình, kiểm thử và hoàn thành sản phẩm. |

3. Sự kiện Scrum quan trọng

Chọn Sprint Review để trình diễn sản phẩm và nhận phản hồi. Sự kiện thể hiện hai trụ cột Thanh tra và Thích nghi

B — Product Backlog và MoSCoW

1. Tiêu chí ưu tiên

Must: Bắt buộc vận hành đúng nghiệp vụ. Should: Quan trọng nhưng có cách thay thế. Could: Có thì tốt. Won't: Chưa làm trong giai đoạn này

2. Product Backlog

| ID | Hạng mục | Nhãn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Tích điểm sau thanh toán thành công | Must | Chức năng cốt lõi của Loyalty. |
| L2 | Thu hồi điểm khi hủy/hoàn đơn | Must | Đảm bảo số dư chính xác. |
| L3 | Đổi điểm lấy giảm giá | Must | Đáp ứng quy tắc quy đổi điểm. |
| L4 | Tự động trừ điểm sau 12 tháng | Must | Đảm bảo đúng hạn sử dụng. |
| L5 | Kiểm soát ưu đãi không cộng dồn | Must | Tránh áp dụng sai ưu đãi. |
| L6 | Xem lịch sử điểm | Should | Hữu ích nhưng có thể bổ sung sau. |
| L7 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Could | Cải thiện trải nghiệm. |
| L8 | Bảng xếp hạng khách hàng | Won't | Chưa cần trong giai đoạn này. |

3. Sprint đầu tiên

Chọn L1–L5 vì đều là Must, phù hợp giới hạn nguồn lực của đội.

C — Acceptance Criteria và Definition of Done

1. L1 — Tích điểm sau thanh toán

AC1: Given đơn hàng 100.000đ đã thanh toán thành công, When hệ thống xác nhận thanh toán, Then cộng 10 điểm.

AC2: Given đơn hàng đã được cộng điểm, When đơn bị hủy hoặc hoàn tiền, Then thu hồi số điểm tương ứng.

AC3: Given đơn hàng chưa thanh toán thành công, When hệ thống xử lý đơn, Then không cộng điểm.

2. Definition of Done

- Mã nguồn được review.

- Kiểm thử tự động thành công, không còn lỗi nghiêm trọng.

- Chức năng tích hợp thành công trên môi trường kiểm thử.

- Tài liệu API được cập nhật.

D — Xử lý thay đổi

1. Tiếp nhận yêu cầu

- Marketing gửi yêu cầu cho Product Owner để đánh giá và cập nhật Product Backlog

- Đội không tự ý thay đổi Sprint Goal

- Nếu cần thay đổi phạm vi, đội trao đổi với Product Owner để thống nhất

2. Ảnh hưởng đến tài liệu

- Product Backlog: Cập nhật L3 thành 100 điểm = 25.000đ.

- Acceptance Criteria: Sửa điều kiện đổi điểm và bổ sung kiểm thử theo tỷ lệ mới.

- Definition of Done: Giữ nguyên nếu tiêu chí chất lượng không đổi; vẫn phải kiểm thử, review và cập nhật tài liệu trước khi hoàn thành.